АМБАСАДА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2 Vasilissis Olgas Street 1101

NICOSIA CYPRUS

Број : 424-4 /2017

Датум: 12.06 .2017. године

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“

редни број 02/2017

Јун 2017. године

САДРЖАЈ:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ

- МОДЕЛ УГОВОРА

1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Амбасада Републике Србије у Никозији

2 Vasilissis Olgas Street 1101 Nicosia, Cyprus

Интернет страница: www.nicosia.mfa.gov.rs

  - Напомена да се спроводи поступак набавке радова велике вредности

Предметни поступак набавке радова велике вредности се спроводи на основу Директиве о набавкама у дипломатско – конзуларним представништвима РС, бр.716/ГС од 20.05.2013, године, Упутством о спровођењу набавки у ДКП РС у иностранству бр.716-2/ГС од 03.07.2013. године и Одлуке о покретању поступка набавке велике вредности радова број : 424-1/17 од 12.06.2017. годинe.

  - Предмет набавке

Предмет набавке су грађевинско занатски радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“.

Предмет набавке је ближе одређен у поглављу 9. Техничке спецификације, (врста и опис радова који су предмет набавке ).

  - Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

1.5.  Одлука о додели уговора ће бити донета у року од петнаест дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац задржава сва права по питању доношења одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу. Наведена одлука не може бити предмет спора и вођења поступка пред правосудним органима земље пријема.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак набавке радова.

Понуда мора бити сачињена на српском или енглеском језику.

  - Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припреме понуде

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и печатом оверава.

Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Ако се у понуди врше исправке потребно је да исте буду парафиране и оверене печатом понуђача. Понуда мора да буде јасна и недвосмислена, са свим прилозима који представљају саставни део документације.

Пожељно је да сви документи, поднети у понуди, буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

  - Понуда са варијантама није дозвољена

Понуђачи морају поднети понуду за целокупну набавку, понуда са варијантама није дозвољена.

Наручилац задржава право да одустане од вршења избора:

- ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

- уколико ребалансом буџета дође до промене у расположивим финансијским средствима;

- услед више силе или из других оправданих разлога.

  - Услови које мора да испуни понуђач

Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:

- Попуњен „образац понуде“ (део „3“ конкурсне документације)

- Документа која издају званичне институције (део „4“ конкурсне документације);

- Доказ да је понуђач регистрован код надлежног Суда државе у којој има седиште,  за извођење радова који су предмет уступања;

- Доказ, изјаву из које се види да фирма није под стечајем и да није покренут поступак против ње;

- Лиценцу одговорног извођача радова, за лице коме је поверено руковођење радовима , издату од инжењерске коморе или адекватне институције државе у којој понуђач има седиште;

- Доказ о референтним радовима, да је фирма изводила исте или сличне грађевинско занатске радове радове на објектима који представљају дипломатска представништва – амбасаде, конзулати и резиденције или на објектима који представљају споменике културе;

- Попуњен „образац подаци о понуђачу“ (прилог „4-1“),

- Изјава понуђача да прихвата услове из позива (прилог „5“)

- Модел уговора ( део „6“ конкурсне документације). Понуђач мора да попуни модел уговора, стави печат и потпис, чиме потврђује да се слаже са елементима модела уговора,

- Попуњен предмер грађевинско занатских радова (посебан део конкурсне документације део „9“. Понуђач мора да попуни предмер, парафира сваку страну, стави печат и потпис на попуњен предмер.

  - Место извођења радова

Радови ће се изводити на згради амбасаде у Никозији на адреси 2 Vasilissis Olgas Street 1101 Nicosia, Република Кипар, редни број 02/2017  са клаузулом „кључ у руке“,

  - Обилазак објекта, додатне информације и објашњења

У циљу ближег упознавања  са предметом набавке, радовима и доброг сагледавања посла, пожељно је да овлашћено лице потенцијалног понуђача пре достављања понуде обиђе објекат, уз претходну најаву на телефон Амбасаде Републике Србије у Никозији  бр. 00357 22 777 511 или мејл: nicosia@serbia.org.cy ;

Заинтересовано лице може, писаним путем на e-mail адресу: nicosia@serbia.org.cy, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року, од 3 (три) дана од пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

  - Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

  - Понуду може поднети група понуђача

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

- Понуђачу који ће издати рачун;

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- Обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени  у Упутству како се доказује испуњеност услова.

  - Поверљивост понуде

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да дâ информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - Права наручиоца после отварања понуда

Наручилац може захтевати додатна објашњења, контроле и допуштене исправке од понуђача после подношења понуде и вршити контролу код понуђача.

  - Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Радови ће се плаћати по испостављеним привременим и окончаној ситуацији или рачуну, које су оверене од стране одговорног лица. Рок плаћања, не може бити краћи од 15 (петнаест) нити дужи од 45 (четрдесет пет) дана, рачунајући од дана службеног пријема ситуације или  рачуна, који је издат за извршене радове.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача, и то:

- До 40% од уговорене цене, на име аванса, у року од 15 дана од дана пријема авансног предрачуна и банкарске гаранције, односно одговарајућег средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања;

- Остатак уговорене цене сукцесивно, у року од 15 дана од дана пријема привремених и окончане ситуације.

Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења буџета Републике Србије.

  - Средства финансијског обезбеђења

б) Добављач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (или друго средство финансијског обезбеђења које се издаје за тражене сврхе) , у року од 10 дана од дана закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико добављач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором. (добављач доставља само ако је тражио исплату аванса).

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла (или друго средство финансијског обезбеђења које се издаје за тражене сврхе), у року од 10 дана од дана закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року (или друго средство финансијског обезбеђења које се издаје за тражене сврхе), у тренутку примопредаје добара, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је пет дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико добављач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. Уколико добављач не достави банкарску гарацију у траженом року, Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

*Напомена: У случају да наведена средства обезбеђења не постоје као таква у држави у којој понуђач има седиште, потребно је да понуђач достави писану изјаву у којој исто и наводи као и која средства обезбеђења се издају за тражене сврхе у складу са прописима државе у којој понуђач има седиште као и да иста и достави.

  - Гарантни рок

Општа гаранција се односи  на исправност и квалитет изведених радова и  мора износити најмање 2 (две) године.

Недостатке настале у гарантном року, понуђач је дужан да отклони бесплатно и то у најкраћем року.

У случају да понуђач не обезбеди тражени гарантни рок (дефинисан у ставовима  овог поднаслова) понуда ће бити одбијена.

  - Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана рачунајући од дана отварања понуда. У случају да  понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се сматра неприхватљивом.

  - Рок завршетка радова

Рок завршетка радова који су предмет ове набавке не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао. Сматра се да је извођач прикупио све информације о стању објекта, па нема никаквих права за евентуално тражење било каквих накнада по основу необавештености о условима и року грађења.

  - Разлози за одбијање понуде

Биће разматране само потпуне понуде,понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из тендерске документације.

Непотпуне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Наручилац ће такође одбити и понуде понуђача који не достави лиценцу за Одговорног извођача радова.

  - Критеријум за избор најповољније понуде

Одлука о додели уговора о набавци радова, донеће се применом критеријума најниже понуђене цене, по претходно испуњеним свим захтевима и обавезним условима наручиоца наведеним у конкурсној документацији.

  - Примопредаја објекта и коначни обрачун

Примопредаја и коначни обрачун се врши записником  о примопредаји који потписују овлашћени представници наручиоца, изабраног понуђача и надзорног органа.

Записник се сачињава одмах по завршетку радова, пре достављања окончане ситуације.

Рад на коначном обрачуну започиње одмах по извршеној примопредаји, а завршава се у року од 15 дана од дана примопредаје.

Посебна комисија коју чине представници, Министарства спољних послова, амбасаде и изабраног понуђача извршиће примопредају објекта.

  - Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Вредности у конкурсној документацији и цена у понуди се исказују  у еврима без ПДВ-а.

Понуђена цена обухвата: трошкове извођења радова, таксе, накнаде, вишкове, мањкове до 5% и непредвиђене радове и све друге трошкове који се јаве током извођења радова а који су потребни за завршетак радова.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће захтевати детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Уговорна цена је без ПДВ-а.

  - Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да у року од 8 дана од дана пријема исте закључи уговор.

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен од стране одговорног лица, достави наручиоцу у року од 3 дана од дана када му је наручилац доставио уговор на потпис и оверу.

Уколико изабрани понуђач не достави потписан и печатом оверен уговор у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

  - Измене и допуне конкурсне документације

Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене или допуне објавити на својој интернет страници.

Све измене и допуне, чине саставни део конкурсне документације. Потписане измене и допуне се достављају заједно са осталом конкурсном документацијом уз понуду.

  - Исправка у подацима

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању података у конкурсној документацији, дужан је да је исправи, правилно попуни, печатом овери и потпише овлашћено лице понуђача.

  - Обустава поступка набавке

Наручилац задржава право да обустави поступак набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године

  - Извођење радова  по систему  „кључ у руке“

Након увођења у посао, изабрани понуђач ће приступити извођењу грађевинско занатских радова на објекту Амбасаде, са клаузулом „кључ у руке и то:

Извођењу свих потребних грађевинско занатских радова на објекату Амбасаде, са клаузулом „кључ у руке“ у складу са техничком документацијом;

Изабрани понуђач ће без посебних трошкова по наручиоца извршити све припремне, грађевинске, занатске, завршне и друге радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за комплетирање и обезбеђивање функционалности објекта.

Изабрани понуђач је дужан да стручним и квалитетним извршењем посла обезбеди Наручиоцу добијање позитивне техничке контроле изведених радова за објекат.

Изабрани понуђач ће са дужном пажњом испунити предмет набавке у складу са уговором о набавци, техничком и другом уговорном документацијом.

Изабрани понуђач ће обезбедити целокупну контролу над подизвођачима ( уколико наступа са подизвођачем), радну снагу, материјале, грађевинска и монтажна постројења, опрему за извођење и све остало, било да је привремене или сталне природе неопходно за испуњење и/или завршетак испуњења предмета набавке све док потреба за тим постоји или проистиче из уговорне документације.

Изабрани понуђач је обавезан да у објекту уредно води и чува сву уговорну и градилишну документацију.

Изабрани понуђач ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију држати на градилишту и у свако доба ће бити доступни наручиоцу, Надзору и/или свакој особи коју наручилац овласти у писаној форми.

Изабрани понуђач може, уз сагласност наручиоца, без посебних трошкова по Наручиоца, изводити радове ноћу, недељом и/или у дане празника.

Наручилац ће ангажовати надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова у складу са законом.

2.26     Измене током трајања уговора

Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци повећати обим предмета набавке највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози.

2.27      Безбедносна провера

Извођач радова је дужан да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе Министарстава унутрашњих послова Републике Србије

  - Термин плана и динамике реализације посла

Изабрани понуђач је у обавези, да самостално или са члановима групе понуђача, пре почетка извођења радова наручиоцу  достави Динамички план извођења грађевинско занатских радова, којим ће бити дефинисани динамика и рокови извођења радова по врстама и позицијама, који мора одговарати понуђеном року. Динамички план извођења радова мора бити исправно и прецизно сачињен, потписан и оверен).

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ____________________ од ______________ године за набавку, грађевинско занатских радова на на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“

| Општи подаци о понуђачу |
| --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса |  |
| Име особе за контакт |  |
| Порески број рачуна |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број телефакса |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| лице одговорно за потписивање уговора |  |

Понуду дајем:

(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в))

а) самостално

б) са подизвођачем:

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

3) Понуђена цена је:

____________________ (словима: _________________________________________) евра без ПДВ а

4) Рок извођења радова:

____ дана од дана од дана увођења у посао.

(не дужи од 90 дана)

5) Рок важења понуде је:

______ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)

6) Захтевани аванс је

аванс од ____________%, од вредности уговора, ( максимални износ аванса може бити 40%.од вредности понуде)

7) Дужина гарантног рока за изведене радове, израженог у месецима, је:_________ месеци рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

| датум: |  | М.П. | потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- | --- |
| ____________________ |  |  |  |
| место: |  |  |  |
| ____________________ |  |  | ___________________ |

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, печатом овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде попуне, печатом овере и потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати Образац

4.  УСТАНОВЉАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА

Понуђач у поступку набавке мора доставити:

Доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј уписан у одговарајући регистар или је регистрован у Суду државе у којој има седиште. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за сваког од учесника из групе.У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Доказ да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

Доказ, изјаву из које се види да фирма није под стечајем и да није покренут поступак

против ње;

Доказ да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јане дажбине у складу са прописима државе у којо има седиште.

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Довољан кадровски капацитет. Да у радном односу на одређено/неодређено време или по другом правном основу има најмање 20 запослених лица.

Лиценцу одговорног  извођача радова за лице коме је поверено руковођење  радовима, издату од инжењерске коморе државе у којој понуђач има седиште;

Као доказ доставити писмену изјаву дату под пуном моралном материјалном и кривичном одговорношћу да у радном односу има најмање 20 запослених лица од којих и одговорне извођаче радова са траженим лиценцама.

Уз изјаву доставити и копије важећих лиценци одговорних извођача радова, издате од инжењерске коморе државе у којој понуђач има седиште;

Доказ да понуђач има довољан пословни капацитет,

Доказ о референтним радовима,  да је понуђач изводио исте или сличне грађевинско занатске радове на објектима који представљају дипломатска представништва – амбасаде, конзулати и резиденције или на објектима који представљају споменике културе.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Докази о испуњености услова, могу се достављати у неовереним копијама.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач   може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о набавци и да је документује на прописан начин.

5. ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

за набавку грађевинско занатских радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“.“

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и уколико приступимо закључењу уговора о набавци, пре почетка извођења радова, доставити Наручиоцу полису осигурања радова, радника, опреме и материјала и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу.

Место и датум : 								Понуђач :

_____________________                           М.П.                                __________________

6.  ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ

# ПОЗИВА

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за  извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“, као и све услове који су наведени у тендерској документацији, под којима подносимо своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини прадстављају саставни део уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум : 						      Понуђач :

-------------------------------                          М.П.                            ---------------------------------

7. МОДЕЛ УГОВОРА

за „Извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“

Закључен између   1. Амбасада  Републике  Србије  у ……………………….., коју

заступа амбасадор ………………….., (у даљем тексту Наручилац)

с једне стране

и

2.   Предузеће-----------------------------------------------------------

ПИБ  --------------------------------------,  које   заступа ------------

директор ------------------------------- (у даљем тексту Извођач)

с друге стране

Уговорене стране констатују:

- Да је на основу, Директиве о набавкама у ДКП РС бр.716/ГС од 20.05.2013. године и Упуства о спровођењу набавки у ДКП РС бр.716-2/ГС  од 03.07. 2013. године, спроведен поступак набавке велике вредности за извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“.

- да је Извођач доставио  (самосталну/заједничку/са подизвођачем) понуду, (биће преузето из понуде) понуду бр.-------- од ----------2017.год., (попуњава Извођач), која у потпуности одговара техничкој спецификацији из Kонкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац, на основу  Одлуке о додели уговора број -------------- од--------2017 године, (попуњава Наручилац),и понуде Извођача број --------------од-----------2017      (попуњава Извођач), изабрао Извођача за извођење радова

- да је Наручилац уз примену критеријума најниже понуђене цене, донео Одлуку о додели уговора број: ............ од .............2017 године, којом је понуду Извођача изабрао као најповољнију.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са извођењем грађевинско занатских радова на текућем одржавању објекта Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“.

Извођач је дужан да пружи услуге и изведе радове из става 1. овог члана, а Наручилац се обавезује да Извођачу за то плати уговорену цену.

Члан 2.

Извођач ће предметне радове извести у свему према усвојеној понуди Извођача број ----------- од ----------2017.године, сагласно утврђеном року од ---------------- календарских дана  из чл. 5. овог уговора, према законима, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама.

Сви радови и  услуге и из члана 1. овог уговора у потпуности морају да испуњавају тражени квалитет према Техничким спецификацијама Наручиоца које чине саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорена цена износи ________________________  (словима:   __________________________________________________________) евра без ПДВ,а

Уговорена цена је без ПДВ-а.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорена цена обухвата цену предметних  радова и евентуалних услуга и све остале трошкове који су потребни за завршетак посла.

Уговорена цена обухвата и вредност свих вишкова радова и непредвиђених радова, и искључује утицај мањкова радова на уговорену цену, у складу са клаузулом ''кључ у руке''.

Свака уговорна страна има право да захтева измену уговорене цене у случају наступања промењених околности, односно ванредних догађаја који утичу на висину цене.

Члан 4.

Плаћања ће се вршити уплатом на рачун Извођача  и то на следећи начин:

- Аванс (највише 40% од уговорене вредности) у износу од .............%, односно  .............. евра без ПДВ у року од 15 дана од дана пријема авансног предрачуна и банкарске гаранције, односно одговарајућег средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања;

- Остали део уговорене вредност ће се плаћати по испостављеним привременим и окончаној ситуацији или рачуну, које су оверене од стране одговорног лица, у року од 15 дана, рачунајући од дана службеног пријема ситуације или рачуна, који је издат за извршене радове.

Извођач се одриче права на обрачун затезне камате за кашњење у плаћању.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Добављач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (или друго средство финансијског обезбеђења које се издаје за тражене сврхе) , у року од 10 дана од дана закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико добављач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором. (добављач доставља само ако је тражио исплату аванса).

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла (или друго средство финансијског обезбеђења које се издаје за тражене сврхе), у року од 10 дана од дана закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року (или друго средство финансијског обезбеђења које се издаје за тражене сврхе), у тренутку примопредаје добара, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је пет дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико добављач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. Уколико добављач не достави банкарску гарацију у траженом року, Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

*Напомена: У случају да наведена средства обезбеђења не постоје као таква у држави у којој понуђач има седиште, потребно је да понуђач достави писану изјаву у којој исто и наводи као и која средства обезбеђења се издају за тражене сврхе у складу са прописима државе у којој понуђач има седиште као и да иста и достави.

РОКОВИ

Члан 6.

Извођач се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора извршити у року од  --------- (биће преузето из усвојене понуде) календарских  дана од, потписивања уговора и увођења у посaо.

##### ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач је дужан да:

- решењем одреди одговорног извођача радова и о томе обавести Наручиоца пре почетка извођења радова. Извођач може да промени одговорног извођача радова, о чему је дужан да обавести Наручиоца без одлагања – првог радног дана по извршеној промени;

- се одазове када га Наручилац позове да га уведе у радове;

- у писаном облику упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле и сл.);

- изведе све потребне радове на објекту у складу са овим уговором, пројектом и техничком документацијом;

- обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од опасности проузроковања штете;

- уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу;

- о свему што је значајно за реализацију овог уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана сазнања за чињенице;

- по завршетку радова или по раскидању Уговора преда Наручиоцу пројекат изведеног стања;

- по завршетку радова повуче са градилишта раднике, уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште и објекат, уреди земљиште и преда објекат Наручиоцу.

- да лично обиђе локацију и да се упозна са постојећом зградом, свим локацијским елементима који су повезани са извођењем радова;

- да преузима сваку грешку, неправилност или неусклађеност и да ће исправити сваки пропуст или непрецизност која спречава да се завршени објекат преда на коришћење;

- да је са своје тачке гледишта одговорно проценио радове, обим радова, врсту и тешкоће везане за све радове које треба извести, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока извођења предметних радова;

- обавезује се да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговорном року сагласно условима из Конкурсне документације;

- да је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених радова;

- да по захтеву одговорног лица сарађује при вршењу прегледа изведених радова, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично;

- да ће се у току извођења радова придржавати постојећих прописа и мера заштите на раду, те да сходно том обезбеди мере личне зашите свих радника који раде на радовима дефинисаним овим уговором;

- дужан је да обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине;

- у обавези је да учествује у поступку техничког пријема објекта и примопредаји радова;

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

##### Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао и омогући му несметан приступ месту извођења радова.

##### Пре почетка извођења радова Наручилац је дужан да преда Извођачу одлуку о именовању надзорног органа и уведе Извођача у радове.

##### Током извођења радова Наручилац је дужан да обавештава Извођача о свим околностима које су од значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу радова када их он затражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када за тим постоји потреба.

##### По завршетку извођења радова, Наручилац је дужан да прими објекат на начин предвиђен овим уговором.

##### Наручилац се обавезује да пре почетка извођења радова писмено обавести Извођача о избору Надзорног органа.

##### Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган у току извођења радова.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према техничкој документацији; контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извођачу; сарадњу са Извођачем ради обезбеђења технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе Извођачу.

Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу надзорног органа, писаним обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено.

Примедбе и налози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по примедбама и налозима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене основане примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе које се односе на одступања у извођењу радова у односу на уговорено.

ОБАВЕЗЕ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 9.

Одговорни извођач радова је дужан да:

- се стара да се радови изводе према техничкој документацији, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме;

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја и заштита околине за све време извођења радова;

- обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);

- обезбеди доказ о квалитету изведених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- се стара о уредном вођењу грађевинског дневника, грађевинске књиге

- обезбеди објекат и околину у случају прекида радова.

КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 10.

Материјали који се употребљавају за извођење уговорених радова морају одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима, и одговорност за њихов квалитет сноси Извођач.

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује у објекат, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћеног стручног тела.

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора одговарати техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Ако Извођач својом кривицом не испуни предмет овог уговора у року одређеном у  члану 6. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 2%о (два промила) од уговорене цене за сваки календарски дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) од уговорене цене.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији, без претходног пристанка Извођача.

##### ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање 2 године рачунајући од дана примопредаје објекта, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме, и почиње да тече од дана примопредаје објекта.

Приликом примопредаје објекта Извођач је дужан да записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему као и упутства за руковање.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на објекту који су настали због тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Члан 13.

Извођач је дужан да у гарантном периоду све недостатке на изведеним радовима, или оштећења на објекту настала његовом кривицом, отклони о свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац

ПРИМОПРЕДАЈА ОБЈЕКТА И КОНАЧАН ОБРАЧУН

Члан 14.

По завршетку извођења радова Извођач је дужан да Наручиоцу преда у државину објекат.

Предаја објекта у државину Наручиоцу после уговореног рока сматра се кашњењем у извођењу радова.

Извођач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје објекта најкасније 15 дана пре дана планираног за примопредају и истовремено га обавести ко ће присуствовати примопредаји.

Наручилац је дужан да у року од 10 дана од дана пријема обавештења о намери примопредаје објекта именује комисију за пријем објекта и о именовању и члановима комисије обавести Извођача.

Записник о примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Извођача, и надзорног органа.

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, односно које радове Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком року то треба да учини, о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност између овлашћених представника Наручиоца и Извођача, констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста, датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.

Извођач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се сматрати да су радови изведени по протеку уговореног рока.

Рад на коначном обрачуну започиње одмах по извршеној примопредаји а завршава се у року од 15 дана од дана примопредаје.

Коначним обрачуном обухватају се сви радови изведени на основу Уговора, укључујући и непредвиђене и накнадне радове које је Извођач био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени привременим ситуацијама.

ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 15.

Извођач је дужан да чува пословне тајне Наручиоца.

Извођач је дужан да у оквиру својих активности брине о угледу Наручиоца и његове делатности.

ПРИЛОЗИ УЗ УГОВОР

Члан 16.

Саставни део овог уговора чине:

- Прилог 1, Понуда Извођача број _________ од _______ 2017. године, заведена код Наручиоца под бројем _____________ од _______ 2017. године;

- Прилог 2, Техеничка спецификација;

- Споразум групе извођача (уколико се ради о заједничкој понуди).

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока из члана 6. овог уговора, достављањем писаног обавештења другој страни.

Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења.

Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и поштења.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу.

На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима Републике Србије.

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем.

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду.

Члан 19.

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна и достављања банкарских гаранција за повраћај авансног плаћања и добро извршење посла.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава свака уговорна страна.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                              ЗА НАРУЧИЦА

Директор                                                                                                             Амбасадор

Напомена:  Модел уговора понуђач мора да попуни, печатом овери и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином.

Уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду, Модел уговора треба да печатом овере и потпишу сви чланови групе понуђача.

8. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Грађевинско занатске радови на текућем одржавању објекта

Амбасаде Републике Србије у Никозији, са клаузулом „кључ у руке“

Објекат Амбасаде Р. Србије у Никозији на адреси 2 Vasilissis Olgas Street 1101 Nicosia, Cyprus, налази се на парцели површине 885м2. Предметни објекат спратности По+Пр+I, нето површине око 660м2, обухвата четири функционалне целине. У функционалном смислу објекат је пословно стамбени, намена објекта по етажама је следећа: простор Амбасаде и службени стан на спрату, простор резиденције на приземљу, стан за послугу у подруму и две гараже.

У оквиру предметних радова планирано је да се репарира спољна (фасадна) столарија и то комплет са демонтажом постојећих и израдом нових алуминијумских припадајућих жалузина; потом санација оштећених делова олука; репарација унутрашње столарије, са репарацијом уградних ормара у резиденцији; санација оштећења на тераси резиденције; кречење свих зидова и плафона на приземљу и првом спрату; освежење подних површина, односно хобловање и лакирање паркета и бродског пода, полирање терацо плочица, као и замена оштећених подних облога; реновирање простора за кухињу у резиденцији и формирање нове чајне кухиње на првом спрату; комплетна замена електо инсталација у целом објекту; комплетно реновирање санитарних чнорова – укупно пет (постојеће купатило на првом спрату, тоалет на првом спрату, постојеће купатило у приземљу, проширење постојећег купатила у приземљу, формирање новог купатила у приземљу); и остали пратећи радови.

9. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na tekućem održavanju objekta Ambasade R. Srbije u Nikoziji „ključ u ruke” |
| --- |
|  | Opis pozicije | kolicina | jedinica mere | jed. cena | cena (EUR) |
|  | Gradjevinsko zanatski radovi |  |  |  |  |
| 1 | Demontaze i rusenja |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža nefunkcionalnih klima uređaja, sa zatvaranjem unutrašnjih otvora na zidu, odnosno spoljašnjih na fasadi. Obračun po komadu. | kom | 6 |  |  |
| 2 | Sanacija oštećene terase |  |  |  |  |
| 2.1 | Sanacija oštećenja na terasi rezidencije (master soba) cca 12,5m2 - sanacija oštećenog betonskog stuba i grede - demontaža postojećih teraco pločica - postavljanje nove hidroizolacije - postavljanje novih teraco pločica Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 3 | Stolarski radovi |  |  |  |  |
| 3.1 | Reparacija ugradnih ormara u rezidenciji, sa prethodnim uzimanjem mera na licu mesta (pažljivo skidanje svih naslaga do čistog drveta, bruženje, premazivanje osnovnom i dva puta finalnom uljanom bojom ili lakiranje vratnih krila u tonu po izboru naručioca; zamena postojećih polica novim i zamena oštećenih i nefunkcionalnih delova po uzoru na prvobitne). - trokrilni sobni ormar - jednokrilni ormar u hodniku - dvokrilni ormar u hodniku Obračun po komadu. | 3 2 1 | kom kom kom |  |  |
| 3.2 | Reparacija unutrašnje stolarije sa prethodnim uzimanjem mera na licu mesta (pažljivo skidanje svih naslaga do čistog drveta, ampasovanje, brušenje, premazivanje osnovnom i dva puta finalnom uljanom bojom ili lakiranje u tonu po izboru naručioca i zamena nefunkcionalnih elemenata po uzoru na prvobitne). - sobna drvena vrata dim 0,70x2,00m - sobna drvena vrata dim 0,85x2,00m - sobna drvena vrata dim 0,90x2,00m - klizna drvena vrata dim 1,80x2,00m - klizna drvena vrata dim 1,20x2,00m - tapacirana dupla vrata dim 0,90x2,00m - drvena vrata sa staklom u kuhinji dim 1,00x2,00m - dvokrilna ulazna vrata u rezidenciji 1,35x2,25m - dvokrilna ulazna vrata u ambasadi 2,00x2,25m Obračun po komadu. | 12 6 3 5 1 1 1 1 1 | kom kom kom kom kom kom kom kom kom |  |  |
| 3.3 | Reparacija spoljne stolarije sa prethodnim uzimanjem mera na licu mesta (pažljivo skidanje svih naslaga do čistog drveta, ampasovanje, brušenje, premazivanje osnovnom i dva puta finalnom uljanom bojom u tonu po izboru naručioca, i zamena nefunkcionalnih elemenata vrata i prozora po uzoru na prvobitne, komplet sa demontažom postojećih drvenih i izradom novih aluminijumskih pripadajućih žaluzina) - četvorokrilna terasna vrata dim. 1,80x2,30m - dvokrilna terasna vrata dim. 1,20x2,30m - četvorokrilni prozor dim. 1,80x1,40m - četvorokrilni prozor dim. 1,80x1,50m - dvokrilni prozor dim. 1,20x1,15m - dvokrilni prozor dim. 1,50x1,10m - dvokrilni prozor dim. 1,50x1,50m - dvokrilni prozor dim. 1,20x1,40m - jednokrilni prozor dim. 0,50x1,10m - jednokrilni prozor dim. 0,75x1,10m - jednokrilni prozor dim. 0,60x1,10m - jednokrilni prozor dim. 0,75x1,50m - višekrilni prozor bez žaluzina dim. 4,50x1,50m - višekrilni prozor bez žaluzina dim. 2,00x1,50m Obračun po komadu. | 8 4 6 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 | kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom |  |  |
| 3.4 | Izrada i ugradnja drvenih venecijanera u boji po izboru naručioca, sa prethodnim uzimanjem mera na licu mesta, za dva prozora u antreu: - četvorokrilni prozor dim. 2,00x1,50m - osmokrilni prozor dim. 4,50x1,50m Obračun po komadu. | kom kom | 1 1 |  |  |
| 3.5 | Izrada i ugradnja novih drvenih samosloživih vrata dim. 3,50x2,20m u boji po izboru naručioca, sa uzimanjem mera na licu mesta. Komplet sa demontažom postojećih metalnih vrata sa staklom. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |

| 4 | Spusteni plafon |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Nabavka materijala i izrada monolitnog spuštenog plafona. Obračun po m2. | 150 | m2 |  |  |
| 4.2 | Izrada i ugradnja gips-kartonskih lajsni za plafone. Obračun po m1. | 100 | m1 |  |  |
| 5 | Molersko farbarski radovi |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka materijala i bojenje zidova poludisperznom bojom, sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova u tonu po izboru naručioca. Obračun po m2. | 1700 | m2 |  |  |
| 5.2 | Nabavka materijala i bojenje plafona poludisperznom bojom, sa svim potrebnim predradnjama za ovu vrstu radova u tonu po izboru naručioca. Obračun po m2. | 450 | m2 |  |  |
| 5.3 | Struganje i ljušćenje starih naslaga boje sa zidova do zdrave površine. Obračun po m2. | 75 | m2 |  |  |
| 5.4 | Bojenje metalnih okvira ukrasnih staklenih višedelnih vrata dim. 3,50x2,20m, sa svim potrebnim predradnjama, u tonu po izboru naručioca. Obračun po komadu. | 1 | kom |  |  |

| 6 | Podopolagački radovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Hoblovanje i lakiranje parketa. Parket hoblovati do dobijanja glatke površine, usisati prašinu, a zatim tonirati u boju po izboru naručioca i lakirati tri puta kvalitetnim lakom za parket. Obračun po m2. | 200 | m2 |  |  |
| 6.2 | Zamena oštećenih delova parketa, u skladu sa postojećim, na mestima gde je nophodno. Obračun po m2. | 40 | m2 |  |  |
| 6.3 | Hoblovanje i lakiranje brodskog poda. Brodski pod hoblovati do dobijanja glatke površine, usisati prašinu, a zatim tonirati u boju po izboru naručioca i lakirati tri puta kvalitetnim lakom. Obračun po m2. | 150 | m2 |  |  |
| 6.4 | Zamena oštećenih delova brodskog poda, u skladu sa postojećim, na mestima gde je nophodno. Obračun po m2. | 30 | m2 |  |  |
| 6.5 | Osveženje podnih obloga od teraco pločica poliranjem, sa svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2 | 160 | m2 |  |  |
| 6.6 | Zamena oštećene podne obloge od teraco pločica na mestima gde je neophodno. Obračun po m2. | 32 | m2 |  |  |
| 6.7 | Obijanje podnih teraco pločica, u antreu i hodnicima rezidencije, sa iznošenjem šuta van objekta i odvozom na deponiju. Obračun po m2. | 50 | m2 |  |  |
| 6.8 | Ugradnja podnih keramičkih pločica, u antreu i hodnicima rezidencije, na pripremljenu podlogu sa fugovanjem. Keramičke pločice obezbeđuje naručilac. Obračun po m2. | 50 | m2 |  |  |
| 6.9 | Izrada sokle od keramičkih pločica, u antreu i hodnicima rezidencije, visine 8-10cm, sa fugovanjem. Obračun po m1. | 62 | m1 |  |  |
| 6.10 | Nabavka i postavljanje novog itisona u boji po izboru naručioca. Komplet sa skidanjem starog (postojećeg) itisona i odnošenjem na deponiju. Obračun po m2. | 30 | m2 |  |  |
| 7 | Kompletno renoviranje kuhinje |  |  |  |  |
| 7.1 | Renoviranje kuhinje u rezidenciji koje podrazumeva: - demontaža postojećih kuhinjskih elemenata - demontaža konstrukcije za aspirator - demontaža postojećeg bojlera - demotaža postojećeg ugradnog plakara dim. 3,10x3,10x0,50cm - obijanje postojećih zidnih keramičkih pločica cca 5,00m2 - obijanje postojećih podnih teraco pločica cca 15m2 - ugradnja novih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 15m2 - ugradnja sokle od novih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa fugovanjem cca 16m1 - zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija - nabavka i instalacija novog bojlera 200l za snabdevanje cele rezidencije - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 7.2 | Formiranje nove čajne kuhinje na prvom spratu - demontaža prozora dim. 1,50x0,50cm - zaziđivanje otvora dim. 1,50x0,50cm - demontaža postojećeg brodskog poda, sa soklom, cca 4m2 - postavljanje podne hidroizolacije cca 4m2 - ugradnja novih podnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 4m2 - ugradnja sokle od novih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa fugocanjem cca 8m1 - ugradnja novih zidnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 16m2 - izvođenje i povezivanje svih potrebnih instalacija - nabavka isporuka i ugradnja prohromske podne rešetke - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |

| 8 | Kompletno renoviranje sanitarnih čvorova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Renoviranje postojećeg kupatila na I spratu cca 6,00m2 - demontaža nefunkcionalnog gasnog bojlera - demontaža drvenog ormara dim. 0,90x2,00m - demontaža postojećih sanitarija (kada, WC šolja, lavabo) - demontaža podnih i zidnih keramičkih pločica - zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija - postavljanje nove hidroizolacije tipa Sika top Seal 107 ili sl. - ugradnja novih podnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 6m2 - ugradnja novih zidnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 26m2 - nabaka, povezivanje i postavljanje novih sanitarija sa pratećim elementima (oziđivanje tuš kabine sa nabavkom i ugradnjom staklenih vrata ili nabavka i ugradnja tuš kade sa kabinom; konzolna WC šolja tipa Geberit Kolo ili sl. komplet sa vodokotlićem tipa Geberit Duofix ili sl.; nadgradni lavabo tipa Geberit Kolo ili sl. širine ~ 60cm i visine ~ 20cm; tuš i slavina tipa Grohe ili sl.) - nabavka i ugradnja sanitarne galanterije (konzola za WC, držač za toalet papir, držač za tečni sapun i držač za ubruse) - nabavka i ugradnja novog slivnika sa prohromskom rešetkom - izrada i ugradnja kupatilskog nameštaja od furnirane iverice u boji po izboru naručioca (donji ormarić za lavabo dim ~ 70x40x80cm; gornji ormarić sa ogledalom dim. ~ 0,90x0,60m, vertikalni ormarić dim ~ 35x40x120cm) - izrada i montaža četiri staklene police dim. 1,00x0,30m u prostoru demontiranog ormara - postavljanje standardne nove rasvete (1 plafonska i 2 zidne) - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 8.2 | Renoviranje toaleta na I spratu cca 5,00m2 - demontaža postojećih sanitarija (WC šolja, lavabo) - demontaža podnih i zidnih keramičkih/teraco pločica - zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija - postavljanje nove hidroizolacije tipa Sika top Seal 107 ili sl. - ugradnja novih podnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 5m2 - ugradnja novih zidnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 20m2 - nabavka, povezivanje i postavljanje novih sanitarija sa pratećim elementima (konzolna WC šolja tipa Geberit Kolo ili sl. Komplet sa vodokotlićem tipa Geberit Duofix ili sl.; lavabo tipa Geberit Kolo ili sl. širine ~ 60cm i visine ~ 20cm; slavina tipa Grohe ili sl.) - nabavka i ugradnja sanitarne galanterije (konzola za WC, držač za toalet papir, držač za tečni sapun i držač za ubruse) - nabavka i ugradnja novog slivnika sa prohromskom rešetkom - nabavka i ugradnja sanitarne galanterije (konzola za WC, držač za toalet papir, držač za tečni sapun i držač za ubruse) - postavljanje standardne nove rasvete (1 plafonska i 2 zidne) - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 8.3 | Renoviranje postojećeg kupatila u prizemlju cca 7,00m2 - demontaža nefunkcionalnog gasnog bojlera - demontaža drvenog ormara dim. 0,90x2,00m - demontaža postojećih sanitarija (kada, WC šolja, lavabo) - demontaža podnih i zidnih keramičkih pločica - zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija - postavljanje nove hidroizolacije tipa Sika top Seal 107 ili sl. - ugradnja novih podnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 7m2 - ugradnja novih zidnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 26m2 - nabaka, povezivanje i postavljanje novih sanitarija sa pratećim elementima (oziđivanje tuš kabina sa nabavkom i ugradnjom staklenih vrata ili nabavka i ugradnja tuš kade sa kabinom; konzolna WC šolja tipa Geberit Kolo ili sl. komplet sa vodokotlićem tipa Geberit Duofix ili sl.; nadgradni lavabo tipa Geberit Kolo ili sl. širine ~ 60cm i visine ~ 20cm; tuš i slavina tipa Grohe ili sl.) - nabavka i ugradnja sanitarne galanterije (konzola za WC, držač za toalet papir, držač za tečni sapun i držač za ubruse) - nabavka i ugradnja novog slivnika sa prohromskom rešetkom - izrada i ugradnja kupatilskog nameštaja od furnirane iverice u boji po izboru naručioca (donji ormarić za lavabo dim ~ 70x40x80cm; gornji ormarić sa ogledalom dim. ~ 90x0,60m, vertikalni ormarić dim ~ 35x40x120cm) - izrada i montaža četiri staklene police dim. 1,00x0,30m u prostoru demontiranog ormara - postavljanje standardne nove rasvete (1 plafonska i 2 zidne) - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 8.4 | Proširenje kupatila sa renoviranjem (postojeće kupatilo+predprostor cca 10,00m2) - rušenje zida između kupatila i predprostora cca 9,00m2 - demontaža postojećeg prozora dim. 2,00x0,50m - demontaža postojećeg prozora dim. 1,00x0,50m - pažljiva demontaža postojećih vrata sa montažom istih na novu lokaciju dim. 0,75x2,00m - zaziđivanje otvora cca 5,00m2 - demontaža postojećih sanitarija (kada, WC šolja, lavabo) - demontaža podnih i zidnih keramičkih pločica - zamena vodovodnih i kanalizacionih instalacija - postavljanje nove hidroizolacije tipa Sika top Seal 107 ili sl. - ugradnja novih podnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 10m2 - ugradnja novih zidnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 30m2 - nabaka, povezivanje i postavljanje novih sanitarija sa pratećim elementima (kada tipa jacuzzi sa poklopcem ili sl; konzolna WC šolja tipa Geberit Kolo ili sl. komplet sa vodokotlićem tipa Geberit Duofix ili sl.; konzolni bide tipa Geberit Kolo ili sl.; dva nadgradna lavaboa tipa Geberit Kolo ili sl. širine ~ 60cm i visine ~ 20cm; tuš i slavine tipa Grohe ili sl.) - nabavka i ugradnja sanitarne galanterije (konzola za WC, držač za toalet papir, držač za tečni sapun i držač za ubruse) - nabavka i ugradnja novog slivnika sa prohromskom rešetkom - izrada i ugradnja kupatilskog nameštaja od furnirane iverice u boji po izboru naručioca (donji ormarić za lavabo dim ~ 150x40x80cm; gornji ormarić sa dva ogledala dim. ~ 0,90x0,60m, vertikalni ormarić dim ~ 35x40x120cm) - postavljanje standardne nove rasvete (2 plafonske i 4 zidne) - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 8.5 | Formiranje novog kupatila u prostoru kuhinjske ostave cca 6,00m2 - demontaža postojećeg štoka - zaziđivanje otvora dim. 0,90x2,00m - demontaža prozora - zaziđivanje prozorskog otvora dim. 1,50x0,50m - otvaranje novog otvora u zidu za vrata dim. 0,75x2,00m - nabavka i montaža novih vrata za kupatilo dim 0,75x2,00m - postavljanje nove hidroizolacije tipa Sika top Seal 107 ili sl. - ugradnja novih podnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 6m2 - ugradnja novih zidnih keramičkih pločica, koje obezbeđuje naručilac, sa pripremom podloge i fugovanjem cca 36m2 - nabaka, povezivanje i postavljanje novih sanitarija sa pratećim elementima (oziđivanje tuš kabina sa nabavkom i ugradnjom staklenih vrata ili nabavka i ugradnja tuš kade sa kabinom; konzolna WC šolja tipa Geberit Kolo ili sl. komplet sa vodokotlićem tipa Geberit Duofix ili sl.; nadgradni lavabo tipa Geberit Kolo ili sl. širine ~ 60cm i visine ~ 20cm; tuš i slavina tipa Grohe ili sl.) - nabavka i ugradnja sanitarne galanterije (konzola za WC, držač za toalet papir, držač za tečni sapun i držač za ubruse) - nabavka i ugradnja novog slivnika sa prohromskom rešetkom - izrada i ugradnja kupatilskog nameštaja od furnirane iverice u boji po izboru naručioca (donji ormarić za lavabo dim ~ 70x40x80cm; gornji ormarić sa ogledalom dim. ~ 0,90x0,60m) - postavljanje standardne nove rasvete (1 plafonska i 2 zidne) - ukalkulisati i iznošenje šuta van objekta sa odvozom na deponiju. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |

| 9 | Formiranje garderobera u rezidenciji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Izrada i ugradnja polica, frontova i fijoka u prostoru površine cca 3,50m2 za potrebe garderobera-ormara od furnirane iverice (komplet sa šarkama, ručicama za otvaranje i šinama) u boji po izboru naručioca. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 9.2 | Demontaža postojećeg prozora dim. 0,50x1,50m u garderoberu rezidencije. Komplet sa iznošenjem šuta van objekta i odvozom na deponiju. Obračun po komadu. | 1 | kom |  |  |
| 9.3 | Zaziđivanje otvora dimenzija 0,50x1,50m u garderoberu rezidencije. Obračun po m2. | 1,00 | m2 |  |  |
| 9.4 | Probijanje otvora u postojećem zidu garderobera, sa izadom AB nadvratnika. Komplet sa iznošenjem šuta van objekta i odvozom na deponiju. Obračun po m2. | 2,00 | m2 |  |  |
| 9.5 | Nabavka i ugradnja novih drvenih vrata za garderober dim. 2,00x0,90m. Obračun po komadu. | 1 | kom |  |  |
| 9.6 | Nabavka i ugradnja ogledala od flot stakla debljine 4mm dim. 2,00x1,00m Obračun po komadu. | 1 | kom |  |  |

| 10 | Ostali radovi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Sanacija oštećenih delova oluka Obračun po m1. | 80 | m1 |  |  |
| 10.2 | Sanacija oštećenih ivica terasa. Obračun po m1. | 60 | m1 |  |  |
| 10.3 | Zamena oštećenih crepova. Obračun pausalno. | pausal | pausal |  |  |
| 10.4 | Izrada drvenog gelendera za ulazno stepenište u Ambasadu. Obračun po m1. | 12 | m1 |  |  |
| 10.5 | Demontaža postojećih slivnika na terasama, potom nabavka i ugradnja novog slivnika, povezivanje sa hidroizolacijom i postojećom kišnom vretikalom. Obračun po komadu. | 10 | kom |  |  |
|  | Elekto radovi |  |  |  |  |
| 11 | Elektro instalaterski radovi |  |  |  |  |
| 11.1 | Kompletna zamena elektro instalacija u celom objektu, zajedno sa nabavkom i ugradnjom nove table sa osiguračima, nabavkom novih utičnica i prekidača. U cenu uračunati šlicovanje i krpljenje zidova. Obračun paušalno. | pausal | pausal |  |  |
| 11.2 | Nabavka led rasvetnih panela dim 60x60 cm. Obračun po komadu. | 16 | kom |  |  |
|  | Projekat izvedenog stanja |  |  |  |  |
| 12 | Izrada kompletnog projekta izvedenog stanja (arhitektura, elektro instalacije, vodovod i kanalicacija) |  |  |  |  |
|  | Višak radova |  |  |  |  |
| 13 | Višak radova 5% |  |  |  |  |
|  | Fiksni troškovi |  |  |  |  |
| 14 | Troškovi ugovora, osiguranja, plana bezbednosti i zdravlja na radu i sl. (praksa na lokalnom tržištu) |  |  |  |  |
| UKUPNO: |  |